{projectname}

合同编号：{contractNo}

签约地点：{signPlace}

签约日期：{signDate}

甲方：{partyA}

乙方：{partyB}

甲方因生产需要，对{projectTarget}进行安装调试，乙方具有设计、制造、安装设备的技术和能力，能够确保满足甲方需求，并提供良好售后服务。根据《中华人民共和国民法典》及相关的法律法规，本着平等互利、诚实信用的原则，双方经过友好协商，就甲方委托乙方制造设备事宜达成如下协议。

- 项目名称、规格型号、数量、价格

| 设备名称 | 规格/型号 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| {#deviceList}{deviceName} | {specModel} | {quantity} | {totalPrice}{/deviceList} |
| 金额大写： {totalAmountCN} |  |  |  |
| 说明：本合同项目下的价款包括但不限于设备款、研发费、软件费、专利费、运输费、培训费、差旅费、软硬件服务费、保险费、13%专用增值税等所有与本合同项下设备有关的费用。乙方承诺上述价格不存在价格欺诈，一经发现乙方存在欺诈行为，甲方有权单方解除合同并要求乙方进行赔偿，并有权对乙方的行为进行媒体披露，且不承担任何责任。 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

合计：￥{totalAmount}  大写(人民币)：{totalAmountCN}

含6%服务增值税专用发票(人工服务)

含13%专用增值税

- 设备的交付及安装地点

{deliveryPlace}

- 服务商

- {partyB}

- 服务范围

本合同服务范围为{projectTarget}的现场安装、接线、编程与调试。{additionalScope}。

- 交付时间

5.1 合同生效后 {effectiveDays}天内，接到甲方安装通知后，乙方于 {installDays}

天内将设备安装调试完毕。如甲方提出设备推迟交付，甲方需书面通知乙方。

5.2 正常情况下，服务不得延迟，否则乙方应向甲方支付违约金，违约金按合同总价款*延期日数*{delayPenaltyRate}%计算，违约金额不超过合同总价款的{delayPenaltyCap}%.

5.3 具备下列条件时，工期应予以相应顺延，乙方不承担违约责任：

1）甲方延期支付相应货款；

# 2）不可抗力等自然条件；

3）甲方不具备安装条件（含施工期）。

- 付款方式

- 6.1合同生效后10个工作日内，甲方支付合同总价{payment1Ratio}%，即人民币{payment1Amount}元的预付款，乙方开始准备服务，同时为甲方提供合同总价{payment1Ratio}%的增值税票。

- 6.2设备预验收合格，并收到合同总价{payment2Ratio}%的增值税票，10个工作日内，甲方支付合同总价{payment2Ratio}%，即人民币{payment2Amount}元。

- 6.3设备最终验收合格，并收到剩余合同总价{payment3Ratio}%的增值税发票后，甲方再次支付合同总价{payment3Ratio}%，即人民币{payment3Amount}元。

- 6.4剩余合同总价{retentionRatio}%为质保金，质保期满设备不存在未解决问题的前提下，甲方30个工作日内付清。

- 6.5支付方式为 {paymentMethod} 。

- 6.6甲方不按以上约定支付货款时，甲方应向乙方支付违约金，按照应付款*延期天数*{debtPenaltyRate}%/365计算。

- 6.7合同执行过程中如遇国家增值税税率调整，甲乙双方应按照未开票未税金额和调整后的税率相应调整剩余价款及发票。

- 质量要求

- 乙方所提供的服务满足甲方的需求

- 最终验收

  - 设备安装调试运行后，乙方书面通知甲方共同进行设备验收，验收标准执行本合同的《技术协议》，预验收完成并合格后，双方在《设备移交安装预验收单》上签字确认，设备连续稳定运行{warrantyDays}日，视为验收合格，双方在《设备移交安装验收单》上签字确认；设备未能连续稳定运行{warrantyDays}日，视为验收不合格。乙方应尽快调试准备再次验收，再次验收的方法同上。

  - 甲方应在收到通知之日起3个工作日内组织验收，如无正当理由未组织验收或未书面提出异议的，视为验收合格。

  - 设备验收不合格，甲方可要求乙方改造或维修，改造或维修仅限2次。经改造或维修仍不能达到质量要求（质量要求以《技术协议》及相关备忘录为基准），乙方应退还甲方已付合同款并支付合同总价{repairFailurePenalty}%的赔偿金。

- 8.4   设备经过改造或维修仍不能达到质量要求时，甲方如认为设备满足现场基本使用，双方还可进行协商，将设备进行降级处理。

- 质量保证及服务

9.1设备质保期为设备最终验收合格后{warrantyMonths}个月（甲供部分除外）。

- 甲乙双方责任（根据双方协商情况增加或删除）

10.1甲方提供{partyADuty}支持（工具、备件、保证现场环境、人员）

10.2乙方承担{partyBDuty}

- 知识产权和专利保证

# 乙方承诺保障甲方在使用其提供的服务时不会受到第三方关于侵犯任何产权、专利权、商标权、外观设计或工业设计权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方应及时与第三方交涉并承担可能发生的一切费用和法律责任。如因乙方原因，甲方收到政府职能部门或第三方合法追诉或指控的，造成的所有损失由乙方承担。

- 保密

甲乙双方在合同签订后，未经对方许可均不得将对方的技术秘密及商业秘密（包括但不限于电子数据处理记录、公式、生产流程、生产技术、生产工艺、技术诀窍、产品成分、技术方案、图表、图纸、或者经营信息、销售信息、客户名单、经验、和第三方正在进行或可能开展的商业关系和/或样品、产品或模型、布局规划、工厂规划、建设图纸等等）泄露给非关联的第三方，否则视为违约。如造成恶劣影响，违约方应向对方支付总价款{secrecyPenalty}%的违约金。因聘请中介机构提供专业服务而需要向该机构披露以及政府机关合理要求披露前述信息的除外。

- 不可抗力

13.1如果任何一方因不可抗力事件导致合同履行被迫停止或不得不推迟履行本合同，双方应协商解决合同的进一步履行问题。但遭受不可抗力的一方应采取所有合理措施，将不可抗力导致的延误及损失减至最小。

13.2如果乙方在服务过程中，因不可抗力而导致本合同履行延期或丧失交付能力时，乙方对此不承担责任。但应在不可抗力发生后2天内将情况书面通知甲方，双方协商解决。

- 争议的解决

在本合同履行期间，双方发生争议，应友好协商解决。如果不能解决，可通过{disputepart}所在地的人民法院诉讼解决。

- 合同的变更

本合同履行期间，发生特殊情况时，任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内（书面通知发出一周内）签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失由责任方承担。

- 合同的转让

除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同中双方的任何权利义务，和本合同项下的工程，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三方。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。

- 合同的解除

本合同在下列任一情形下解除：

1）合同期限届满，双方不再续签本合同；

2）双方通过书面协议解除本合同；

3）因不可抗力致使合同目的不能实现的；

4）在合同期限届满之前，当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的；

5）当事人一方延迟履行合同主要义务，经催告在合理期限内仍未履行；

6）当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的。

任何一方在本合同义务未履行完之前解除合同或因一方违约的原因造成的解除合同，需赔偿守约方合同总金额{breachPenalty}%的违约赔偿金及全部损失。

- 合同的份数及法律效力

19.1本合同自双方签字盖章后生效，一式贰份，双方各执一份，具同等法律效力；合同有效期至设备质保期验收合格（设备存续期备件供应及采购方式不受合同期限限制）。

19.2双方签订本合同的以下附件与本合同具同等法律效力:

1) 《技术协议》

19.3本合同与其他附件出现不同约定时，以本合同为准。

（以下无正文）